| UBND TỈNH HÀ TĨNH SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số: /KH-STTTT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Tĩnh, ngày tháng 10 năm 2020 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Phát triển hạ tầng viễn thông đến hết năm 2021, định

hướng phát triển đến năm 2025

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng CP ngày 03/6/2020 phê
duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến
năm 2030”;

Thực hiện Chỉ thị số 52/CT-BTTTT ngày 11/11/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông; Công văn số 4033/VCT-HTKN ngày 23/9/2020 của Cục Viễn thông về việc xây dựng kế hoạch phát triển viễn thông của địa phương;

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông đến hết năm 2021 định hướng phát triển đến năm 2025 với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Mục đích

- Xây dựng, cải tạo, nâng cấp và phát triển mới cơ sở hạ tầng viễn thông băng rộng trên địa bàn đảm bảo hiện đại, an toàn, dung lượng lớn, tốc độ cao, vùng phủ dịch vụ rộng khắp toàn tỉnh. Đảm bảo hạ tầng băng rộng phục vụ chuyển đổi số, kinh tế số, chính quyền điện tử, chính phủ điện tử.

- Cung cấp các dịch vụ viễn thông băng rộng đa dạng với chất lượng tiêu chuẩn, giá cước hợp lý theo cơ chế thị trường.

- Cải tạo, xây dựng và phát triển mới hạ tầng viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh theo hướng tăng cường chia sẻ, sử dụng chung nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động và vai trò của công tác quản lý nhà nước.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1 Chỉ số đề ra

| TT | Chỉ tiêu | Mục tiêu giai đoạn 2021- 2022 | Mục tiêu giai đoạn 2023- 2024 | Mục tiêu năm 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tỷ lệ dân số được phủ sóng 4G (%) | 95% | 98% | 100% |
| 2 | Tốc độ tải dữ liệu 4G | 30 Mb/s | 35 Mb/s | 40 Mb/s |
| 3 | Tỷ lệ người sử dụng dịch vụ di động có smartphone (%) | 80% | 85% | 100% |
| 4 | Số thuê bao băng rộng di động/100 dân (%) | 70% | 75% | 85% |
| 5 | Tỷ lệ phủ sóng điện thoại di động dọc theo các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện trên địa bàn tỉnh | 97% | 98% | 99% |
| 6 | Số thuê bao băng rộng cố định/100 dân (%) | 15% | 20% | 26% |
| 7 | Tỷ lệ hộ gia đình có thuê bao cáp quang (%) | 40% | 70% | 80% |
| 8 | Tỷ lệ xã có hạ tầng mạng băng rộng cáp quang (%) | 100% | 100% | 100% |
| 9 | Tỷ lệ cơ quan nhà nước có kết nối băng rộng cố định (%) | 100% | 100% | 100% |
|  | - Tỷ lệ (%) có tốc độ truy cập tối thiểu 50 Mb/s | 40% | 25% | 15% |
|  | - Tỷ lệ (%) có tốc độ truy cập tối thiểu 100 Mb/s | 60% | 75% | 85% |
| 10. | Tỷ lệ trường học có kết nối băng rộng cố định (%) | 100% | 100% | 100% |
|  | - Tỷ lệ (%) có tốc độ truy cập tối thiểu 50 Mb/s | 50% | 35% | 20% |
|  | - Tỷ lệ (%) có tốc độ truy cập tối thiểu 100 Mb/s | 50% | 65% | 80% |
| 11. | Tỷ lệ bệnh viện có kết nối băng rộng cố định (%) | 100% | 100% | 100% |
|  | - Tỷ lệ (%) có tốc độ truy cập tối thiểu 50 Mb/s | 40% | 25% | 15% |
|  | - Tỷ lệ (%) có tốc độ truy cập tối thiểu 100 Mb/s | 60% | 75% | 85% |
| 12. | Tỷ lệ doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có kết nối băng rộng cố định (%) | 100% | 100% | 100% |
|  | Tỷ lệ (%) có tốc độ truy cập tối thiểu 100 Mb/s | 75% | 85% | 100% |
| 13 | Băng rộng cố định cho các điểm truy nhập viễn thông công cộng | 100% | 100% | 100% |
|  | Tỷ lệ (%) có tốc độ truy cập tối thiểu 100 Mb/s | 85% | 90% | 95% |

1.2.2. Xây dựng, phát triển bền vững hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh

- Nâng tỷ lệ dùng chung cơ sở hạ tầng thụ động trên địa bàn tỉnh lên 35% vào năm 2025

- Triển khai thực hiện chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông theo Chỉ thị số 52/CT-BTTTT và thực hiện theo kế hoạch của từng năm cụ thể.

- Thống nhất trong việc lập danh sách hạ tầng viễn thông thụ động như cột ăng ten, cống bể cáp, cột cáp treo theo kế hoạch dự kiến xây dựng năm 2021 và các năm tiếp theo của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có thể dùng chung.

- Tạo điều kiện để các doanh nghiệp viễn thông tiến hành triển khai xây dựng và có thể cung cấp dịch vụ 5G theo nhu cầu thực tế tại các khu vực công nghiệp, nghiên cứu, các trường đại học và tại các khu vực trung tâm huyện/thành phố trong tỉnh từ quý II/2022.

2. Yêu cầu

- Thực hiện nghiêm túc quy hoạch, định hướng phát triển hạ tầng viễn thông thụ động của Ủy ban nhân dân tỉnh và ngành Thông tin và Truyền thông; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng các giải pháp phát triển hạ tầng băng rộng, hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Hà Tĩnh.

- Tuân thủ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai xây dựng phát triển hạ tầng băng rộng, hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.

II. NỘI DUNG

- Hạ tầng băng rộng

Rà soát, hoàn thiện thiết lập hạ tầng truyền dẫn băng rộng, thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định và băng rộng di động tại các xã được thực hiện hỗ trợ giai đoạn 2017 - 2020  theo Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 16/7/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ  (Phụ lục 1 kèm theo).

2. Cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động

- Dự kiến đến tháng 6/2021 phát triển 64 vị trí: xây mới, di dời vị trí cụ, chuyển đổi loại cột, dùng chung hạ tầng (như phụ lục gửi kèm).

- Phát triển mới cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động: Xây dựng danh sách phát triển trạm BTS của các doanh nghiệp 2 lần/năm đảm bảo dùng chung hạ tầng theo Chỉ thị số 52/CT-BTTTT ngày 11/11/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Phát triển hạ tầng thân thiện môi trường trong khu vực đô thị:

+ Hoàn thành thí điểm cột đa năng thân thiện môi trường kết hợp camera, đèn chiếu sáng, đèn trang trí, viễn thông tại 05 vị trí trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đánh giá hiệu quả, đề xuất UBND tỉnh xin chủ trương triển khai diện rộng trên các địa bàn khác trong năm 2021.

+ Dựa trên đề xuất vị trí (mới, hiện tại cần phải chuyển đổi) để phát triển, sử dụng chung cột đa năng thân thiện môi trường của các doanh nghiệp viễn thông đưa vào danh sách các vị trí phát triển theo từng năm.

3. Mạng cáp ngoại vi

- Các doanh nghiệp viễn thông thực hiện chỉnh trang cáp viễn thông theo Quy chuẩn:  QCVN 33:2019/BTTTT kèm theo Thông tư Thông tư số 20/2019/TT-BTTTT  ngày 31/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông”

- Lưu ý thực hiện các nội dung:

+ Tủ cáp treo trên cột được lắp đặt ở độ cao so với mặt đất (tính từ điểm thấp nhất của tủ cáp) tối thiểu là 2 m, đối với địa bàn ngập lụt phải thiết kế độ cao cho phù hợp thực tế. Không lắp bệ ghế kiểm tra cáp đối với các tuyến đường thuộc nội thành và quốc lộ, tỉnh lộ.

+ Cáp viễn thông chỉ được phép treo trên hệ thống cột treo cáp đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép xây dựng và được sự đồng ý của đơn vị chủ quản tuyến cột; đồng thời phải đảm bảo phù hợp với quy định về khu vực, tuyến đường được phép treo cáp của địa phương.

+ Khi treo 02 sợi cáp trở lên trên 01 tuyến cột tại các tuyến đường chính của thành phố, thị xã, thị trấn, đơn vị chủ quản tuyến cột hoặc đơn vị sở hữu cáp phải trang bị dây treo cáp và khuyên đỡ bó cáp.

+ Yêu cầu về cột treo cáp dưới đường dây điện lực phải đảm bảo các quy định theo Nghị định số 14/2014/NĐ-CP và QCVN 01:2008/BCT.

+ Cáp vượt qua đường giao thông, qua cầu, qua sông trên sợi cáp tại vị trí thấp nhất phải treo biển báo độ cao.

+ Khi treo cáp không được phép quấn xung quanh thân cột.

+ Cáp dự phòng sau khi đã trừ đoạn cáp từ điểm bắt đầu trên cột xuống tới mặt đất, phần còn lại có chiều dài tối đa không quá 10 m, tất cả phần cáp dự phòng được quấn thành đường tròn (đường kính nhỏ hơn 0,6 m) đưa vào mặt sau của cột và được cố định chắc chắn, mỹ quan vào thân cột, điểm thấp nhất của vòng tròn cáp dự phòng cách mặt đất tối thiểu là 3 m. Khoảng cách giữa 02 vòng tròn cáp của 01 chủ sở hữu cáp tối thiểu 200 m.

+ Không treo tủ hoặc hộp cáp, bộ chia tín hiệu, măng sông, cáp dự phòng trên cột điện cao thế 110 KV trở lên, cây xanh, cột có lắp các thiết bị điện (trạm biến áp, thiết bị đóng cắt, tụ bù).

+ Cáp viễn thông treo phải gắn thẻ sở hữu tại các vị trí phù hợp (như cột góc, cáp qua đường...), theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT. Khoảng cách tối đa giữa 2 thẻ không quá 300 m.

+ Cáp treo là cáp đồng, cáp quang có vỏ bọc kim loại được bọc ngoài một lớp cách điện phải thực hiện tiếp đất như sau:

+ Tiếp đất dây treo cáp hoặc dây tự treo cáp bằng kim loại, khoảng cách giữa hai điểm tiếp đất gần nhau nhất không lớn hơn 300 m.

+ Không được kéo cáp thuê bao ngang qua đường, phố; trên các dải phân cách giữa hai làn đường, vắt trên cây xanh, treo trên cột đèn chiếu sáng đô thị.

4.  Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển hạ tầng tại các khu vực dân cư sinh sống, sản xuất kinh doanh nhưng chưa có sóng di động hoặc sóng di động chất lượng kém.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Bưu chính - Viễn thông

Trực tiếp tham mưu giúp Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện những công việc sau:

- Đánh giá, báo cáo khả năng nhân rộng đối với việc phát triện cột ăng ten thân thiện môi trường kết hợp quảng cáo, camera, viễn thông để đề xuất UBND tỉnh thực hiện trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển hạ tầng trong đô thị.

- Thúc đẩy phát triển hạ tầng tại các khu vực dân cư sinh sống, phát triển kinh tế nhưng chưa có sóng di động hoặc có nhưng chất lượng kém không ứng dụng được khoa học kỹ thuật. Có thể nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách phù hợp.

- Chủ trì việc tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy tối đa việc kết nối và thực hiện chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông giữa các doanh nghiệp viễn thông;

- Phối hợp với sở, ban, ngành liên quan cập nhật, thông báo và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong việc sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật giữa các ngành xây dựng, giao thông, điện lực.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc cấp giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn.

- Chủ trì việc tham mưu văn bản báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy nhanh tiến độ thiết lập hạ tầng truyền dẫn băng rộng, thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định, thiết lập mạng truy nhập băng rộng di động  tại các xã được  thực hiện hỗ trợ giai đoạn 2017 - 2020  theo Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 16/7/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tham mưu chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh xây dựng, cải tạo, nâng cấp và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông băng rộng đảm bảo hiện đại, an toàn, dung lượng lớn, tốc độ cao, vùng phủ dịch vụ rộng khắp trên phạm vi toàn tỉnh đảm bảo các mục tiêu cụ thể đề ra.

- Tham mưu chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh cải tạo, xây dựng và phát triển mới hạ tầng viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh theo hướng tăng cường chia sẻ, sử dụng chung đảm bảo các mục tiêu cụ thể đề ra.

2. Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông triển khai thực hiện kế hoạch trên địa bàn quản lý; Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp viễn thông triển khai thực hiện việc chỉnh trang, ngầm hóa, phát triển mới mạng cáp, xây dựng và phát triển cột ăng ten thu phát sóng.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở trong quản lý việc xây dựng phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn, đảm bảo mỹ quan đô thị, cảnh quan kiến trúc.

- Khảo sát các khu vực dân cư sinh sống, phát triển kinh tế nhưng không có sóng di động hoặc chất lượng kém. Báo cáo bằng văn bản đến Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đề xuất các khu vực công nghiệp, công nghệ đòi hỏi phải có mạng di động 5G.

3. Các doanh nghiệp viễn thông

- Báo cáo phát triển các trạm thu phát sóng di động trong năm và đề xuất vị trí phát triển trong năm tới trước 15/12 hàng năm theo tinh thần của Chỉ thị số 52/CT-BTTTT ngày 11/11/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Thực hiện xây dựng, cải tạo, nâng cấp và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông băng rộng vùng phủ dịch vụ rộng khắp trên phạm vi toàn tỉnh đảm bảo các mục tiêu cụ thể đề ra.

- Chỉnh trang hạ tầng cáp theo Quy chuẩn kỹ thuật đề ra nêu tại mục II.3.

- Tuân thủ các quy định về cấp phép và quản lý xây dựng đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.

- Phối hợp với các sở, ngành, các đơn vị và các doanh nghiệp liên quan đến đầu tư hạ tầng, đàm phán cùng đầu tư xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng; đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đồng bộ với đầu tư các công trình hạ tầng kinh tế kỹ thuật khác.

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời các số liệu liên quan đến hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật dùng chung của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để kịp thời hướng dẫn./.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh (báo cáo); - Cục Viễn thông (báo cáo); - Lãnh đạo Sở; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Các doanh nghiệp Viễn thông; - Lưu: VT, BCVT3. | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Đậu Tùng Lâm |
| --- | --- |