| UBND TỈNH ĐỒNG THÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| Số: /KH-STTTT | Đồng Tháp, ngày tháng 11 năm 2020 |

KẾ HOẠCH

Phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp,

giai đoạn 2021-2025

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương;

Căn cứ Chỉ thị số 52/CT-BTTTT ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông;

Căn cứ Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015 – 2020, định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Công văn số 4033/CVT-HTKN ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Cục Viễn thông về việc xây dựng Kế hoạch phát triển viễn thông của địa phương,

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông băng rộng đảm bảo hiện đại, an toàn, dung lượng lớn, tốc độ cao, vùng phủ dịch vụ rộng đến vùng sâu và biên giới. Đặc biêt, phát triển hạ tầng viễn thông cho chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

- Cải tạo, xây dựng và phát triển mới hạ tầng viễn thông theo hướng tăng cường chia sẻ, sử dụng chung, đồng bộ với các hạ tầng liên quan nhằm tiết kiệm chi phí, hiệu quả đầu tư, nâng cao vai trò của công tác quản lý nhà nước.

- Tạo điều kiện cho doanh nghiệp viễn thông cung cấp các dịch vụ viễn thông băng rộng đa dạng với chất lượng tốt, giá cước hợp lý, đóng góp tích cực cho việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

2. Yêu cầu

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng các giải pháp phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh.

- Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành thông tin và truyền thông, các ngành liên quan trong việc triển khai xây dựng và phát triển hạ tầng viễn thông.

3. Chỉ tiêu cụ thể

3.1. Hạ tầng băng rộng (Phụ lục I).

3.2. Xây dựng, phát triển bền vững hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

- Nâng tỷ lệ dùng chung cơ sở hạ tầng cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động mặt đất trên địa bàn tỉnh tối thiểu 15%.

- Trung tâm các thành phố có phủ sóng mạng di động 5G.

- Tạo điều kiện để các doanh nghiệp viễn thông triển khai xây dựng và có thể cung cấp dịch vụ 5G tại các khu công nghệ thông tin tập trung, các khu công nghiệp, các trường đại học và khu vực trung tâm các thành phố trong tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Hạ tầng băng rộng

- Xây dựng, phát triển mạng truyền dẫn cáp quang đảm bảo độ phủ tới 100% các khóm/ấp, mạng thông tin di động đảm bảo phủ sóng 100% địa bàn dân cư.

- Nâng cao tốc độ truy nhập internet, chất lượng mạng, chất lượng dịch vụ của mạng truyền dẫn cáp quang và mạng thông tin di động.

- Triển khai cung cấp dịch vụ truy nhập internet tốc độ cao trên mạng truyền dẫn cáp quang và mạng thông tin di động 3G, 4G, 5G.

2. Mạng cáp ngoại vi viễn thông

2.1. Khu vực đô thị

- Trước mắt tiến hành cải tạo, chỉnh trang, làm gọn hạ tầng mạng cáp ngoại vi viễn thông đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vế lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông, mỹ quan đô thị, nâng cao chất lượng dịch vụ. Thực hiện cải tạo, chỉnh trang, làm gọn mạng cáp ngoại vi viễn thông đồng bộ với các hạ tầng liên quan trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; tổng khối lượng thi công là 168 km, tại 128 tuyến cáp, thuộc 12 huyện, thành phố (Phụ lục II).

- Thực hiện ngầm hóa một số tuyến đường, tuyến phố chính tại khu vực đô thị, khu vực có yêu cầu cao về mỹ quan theo Kế hoạch được Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt.

2.2. Khu vực nông thôn

Cải tạo, làm gọn hạ tầng mạng cáp ngoại vi viễn thông, rút ngắn cự ly cáp phục vụ, đảm bảo mỹ quan.

3. Cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động

3.1. Cải tạo cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động

Cải tạo cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động loại A2a, A2b tại khu vực đô thị, khu vực các tuyến đường, tuyến phố trung tâm, khu vực yêu cầu cao về mỹ quan trên địa bàn Tỉnh. Cải tạo theo phương thức hạ độ cao cột ăng ten loại A2a xuống mức cho phép (A2a1 <=15m) hoặc cải tạo, chuyển đổi sang cột ăng ten loại A1.

- Cải tạo 15 vị trí cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động loại A2a, A2b hiện trạng tại khu vực thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc, thành phố Hồng Ngự sang cột ăng ten loại A1 (Phụ lục III).

- Cải tạo chuyển đổi 43 vị trí cột ăng ten trên các tuyến đường thuộc trung tâm các huyện, thành phố (không bao gồm khu vực, tuyến đường, phố chỉ được lắp đặt cột ăng ten A1) được phép xây dựng cột ăng ten có chiều cao tối đa nhỏ hơn hoặc bằng 15m (A2a ≤ 15m), gọi là cột ăng ten A2a1 (Phụ lục IV).

3.2. Chia sẻ, dùng chung cột ăng ten

Giai đoạn năm 2021-2025: Căn cứ các điều kiện về cơ sở kết cấu hạ tầng đô thị, mỹ quan đô thị, khoảng cách lắp đặt đảm bảo vùng phủ sóng cho thuê bao di động, doanh nghiệp chủ động đề xuất danh sách các vị trí cột ăng ten có khả năng chia sẻ, dùng chung hạ tầng, cột ăng ten với doanh nghiệp viễn thông khác. Phấn đấu thực hiện chia sẻ sử dụng chung hạ tầng, cột ăng ten (dự kiến 80 vị trí).

3.3. Phát triển mới cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động

- Khuyến khích phát triển cột ăng ten loại A1 tại tất cả khu vực trên địa bàn Tỉnh; chuyển đổi ăng ten loại dây co sang ăng ten loại tự đứng đối với các khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc, mỹ quan đô thị.

- Chủ động nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho phép triển khai thí điểm cột ăng ten mỹ thuật dạng cột đèn, cây xanh tại một số khu vực trên địa bàn thành phố phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng công trình, thân thiện môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị.

- Xây dựng các cột ăng ten thân thiện với môi trường kết hợp với điểm thông tin đa năng đảm bảo chia sẻ, sử dụng chung với doanh nghiệp viễn thông khác.

- Phát triển mới trạm thu phát sóng thông tin di động đảm bảo quy định khoảng cách, khu vực được lắp đặt theo Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động được duyệt; tăng cường trao đổi, chia sẻ, dùng chung hạ tầng với doanh nghiệp viễn thông khác.

4. Hệ thống Wifi công cộng

Khuyến khích doanh nghiệp có đủ năng lực tài chính và công nghệ có nhu cầu tham gia triển khai hệ thống wifi công cộng tại các điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử…trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu phương án thực hiện đảm bảo an toàn an ninh thông tin: các thiết bị thu, phát wifi phải được quản lý qua phần mềm quản lý tập trung, cho phép quản lý từ xa, các đơn vị phải thông tin về địa điểm lắp đặt máy chủ và thiết lập quyền quản lý để Sở Thông tin và Truyền thông thuận lợi trong công tác quản lý, giám sát; phần mềm quản lý phải cho phép tích hợp đa chức năng như: thiết lập chế độ bảo mật cho người truy cập, điều chỉnh thời gian hoạt động, lọc nội dung, website có nội dung không an toàn, nhằm ngăn chặn việc lợi dụng hệ thống wifi công cộng để thực hiện các hành vi vi phạm theo quy định.

Điểm truy nhập viễn thông công cộng trên địa bàn sử dụng dịch vụ băng rộng cố định trong đó ít nhất 70% các điểm có truy nhập băng rộng cố định với tốc độ truy cập tối thiểu là 50Mb/s (Phụ lục V).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Bưu chính - Viễn thông

Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện những nội dung sau:

- Triển khai, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông tổ chức thực hiện Kế hoạch hàng năm.

- Chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi các doanh nghiệp viễn thông triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp.

- Kiểm tra và đề xuất xử lý vi phạm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng, phát triển hạ tầng viễn thông.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện; đề xuất xử lý những nội dung phát sinh liên quan đến Kế hoạch.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, thành phố hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn quản lý; Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp viễn thông triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn quản lý phù hợp với quy hoạch của tỉnh, ngành thông tin và truyền thông và của địa phương.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong quản lý việc xây dựng phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn, đảm bảo mỹ quan đô thị, cảnh quan kiến trúc và quy hoạch được phê duyệt.

3. Các doanh nghiệp viễn thông

- Tổ chức lập và triển khai Kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông của đơn vị. Căn cứ theo nội dung của Kế hoạch này, trước tháng 11 hàng năm, gửi Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi Kế hoạch thực hiện của năm tiếp theo.

- Chủ động bố trí nguồn vốn thực hiện Kế hoạch của đơn vị; phối hợp với các doanh nghiệp khác đầu tư xây dựng hạ tầng, chia sẻ hạ tầng theo tỷ lệ nguồn vốn đóng góp hoặc theo thỏa thuận giữa các doanh nghiệp.

- Tuân thủ quy định của ngành Thông tin và Truyền thông, các ngành liên quan, quy định về cấp phép và quản lý xây dựng đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.

- Chấp hành các quy định về sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật; xác định giá cho thuê công trình hạ tầng kỹ thuật được sử dụng chung do doanh nghiệp đầu tư; đăng ký giá thuê với Sở Tài chính; niêm yết giá cho thuê công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông. Trong trường hợp không thống nhất về giá thuê, các doanh nghiệp đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Tài chính hiệp thương giá theo quy định của Thông tư liên tịch số 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2013 Liên bộ Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.

- Chủ động đề xuất, kiến nghị, phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông để kịp thời xem xét, tháo gỡ.

- Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Trên đây là Kế hoạch phát triển hạ viễn thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021-2025, đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông phối hợp tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này./.

| Nơi nhận: - Cục Viễn thông ; - UBND các huyện,thành phố; - Các doanh nghiệp viễn thông; - Phòng VH&TT các huyện,thành phố; - GĐ và PGĐ Sở; - Lưu: VT, BCVT. | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Nguyễn Lâm Thanh Thủy |
| --- | --- |

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP GỬI VĂN BẢN

| STT | Tên đơn vị | Địa chỉ |
| --- | --- | --- |
|  | Viễn thông Đồng Tháp | Nguyễn Huệ, P1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp |
|  | Viettel Đồng Tháp | Số 267 Ngô Thì Nhậm, P1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp |
|  | Công ty Cổ phần Viễn thông FPT - Chi nhánh Đồng Tháp | Số 04 Lý Thường Kiệt, P1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp |
|  | Truyền hình cáp Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp (VTVcab) | Số 48 Lê Anh Xuân P2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp |
|  | Chi nhánh Công ty TNHH THC Saigontourist – Tỉnh Đồng Tháp (SCTV) | Số 56 Trương Hán Siêu, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp |
|  | Công ty CPVT DĐ Vietnammobile – CN TP. HCM | Số 385C Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q1, TP. Hồ Chí Minh |
|  | Chi nhánh Cty CP VT DĐ Toàn Cầu tại TP. Hồ Chí Minh (Gtel -Mobile) | Số 47 Phạm Viết Chánh, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP. Hồ Chí Minh |
|  | Trung tâm Mạng lưới Mobifone miền Nam | MM18 Trường Sơn, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh |